Приложение № 8

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

# ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Информационная памятка для субъектов предпринимательства

Подготовлено во исполнение пункта 62 дорожной карты

Информация актуальна по состоянию на 15 июля 2026 г.

Важно: памятка содержит общий алгоритм. Конкретный состав документов зависит от вида объекта, параметров проекта, правового режима территории и требований уполномоченного органа. Перед подачей заявления необходимо проверить актуальную форму услуги и административный регламент.

# 1. Когда обращаться

Заявление подается после завершения строительства или реконструкции и готовности объекта к эксплуатации в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией и обязательными требованиями.

Не откладывайте проверку до завершения работ. Несогласованные отклонения от разрешения, ГПЗУ или проектной документации следует выявлять и оформлять до подачи заявления на ввод.

# 2. Алгоритм подготовки

1. Сверьте фактические характеристики объекта с разрешением на строительство и проектной документацией.

2. Завершите исполнительную документацию, испытания, пусконаладочные работы и устранение замечаний.

3. Получите документы о соответствии подключенного объекта техническим условиям ресурсоснабжающих организаций.

4. Получите заключение органа государственного строительного надзора, если объект подлежал такому надзору.

5. Подготовьте технический план объекта в электронной форме у кадастрового инженера.

6. Сформируйте заявление и приложите документы, которые закон возлагает на заявителя.

7. Подайте документы через ЕПГУ, региональный портал, МФЦ либо в уполномоченный орган.

8. После получения разрешения проконтролируйте направление документов для кадастрового учета и регистрации прав в предусмотренном порядке.

# 3. Документы

| Документ | Что проверить |
| --- | --- |
| Заявление | Реквизиты застройщика, разрешения на строительство и объекта. |
| Право на земельный участок | Актуальность и соответствие правообладателя. |
| Акт приемки | Представляется при выполнении работ по договору строительного подряда в предусмотренных случаях. |
| Документы о соответствии | Подписаны уполномоченными лицами; отражают соответствие проекту и техническим регламентам. |
| Документы о подключении | Подтверждают выполнение технических условий и готовность инженерных сетей. |
| Схема расположения объекта и сетей | Соответствует фактическому исполнению. |
| Заключение строительного надзора | Если объект подлежал государственному строительному надзору. |
| Технический план | Подготовлен в установленном формате и подписан кадастровым инженером. |

# 4. Срок и результат

По общему правилу уполномоченный орган принимает решение в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Результатом является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированный отказ.

# 5. Типовые основания отказа

• несоответствие объекта разрешению на строительство, ГПЗУ или проектной документации;

• отсутствие обязательных документов, заключений или актов;

• различия между фактическими характеристиками и техническим планом;

• неисполнение технических условий подключения;

• неустраненные нарушения, выявленные строительным надзором;

• отсутствие полномочий у заявителя или представителя.

# 6. Финальный чек-лист

| Отметка | Контрольный вопрос |
| --- | --- |
| ☐ | Фактические параметры объекта совпадают с разрешением и проектом. |
| ☐ | Все изменения проектной документации оформлены надлежащим образом. |
| ☐ | Исполнительная документация завершена и систематизирована. |
| ☐ | Технические условия ресурсоснабжающих организаций выполнены. |
| ☐ | Заключение государственного строительного надзора получено, если требуется. |
| ☐ | Технический план соответствует фактическому объекту. |
| ☐ | Адрес, наименование, площадь, этажность и назначение совпадают во всех документах. |

# Куда обращаться и где проверять информацию

| Орган / ресурс | Назначение |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган местного самоуправления / Минстрой КЧР | Выдача разрешения на ввод в пределах компетенции. |
| Орган государственного строительного надзора | Выдача заключения о соответствии для поднадзорных объектов. |
| Ресурсоснабжающие организации | Документы о выполнении технических условий. |
| Кадастровый инженер | Подготовка технического плана. |
| АО «Корпорация развития КЧР» | Организационное сопровождение инвестиционного проекта. |

Для публикации: до размещения памятки необходимо дополнить таблицу актуальными адресами, телефонами, режимом приема, ссылками на региональные формы услуг и QR-кодами.

# Нормативная основа

• Градостроительный кодекс Российской Федерации, в том числе статья 55.

• Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

• Технические регламенты и проектная документация объекта.

• Региональный или муниципальный административный регламент предоставления услуги.

Примечание: при применении памятки после даты ее актуализации необходимо проверить действующую редакцию нормативных правовых актов и региональных административных регламентов.

Контроль актуальности: перед применением памятки после 1 сентября 2026 г. необходимо проверить вступившие в силу изменения градостроительного законодательства.

Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную правовую консультацию.